หลักฐานการทำงานตามกระบวนการ Scrum

สรุปการประชุม Daily Meeting ( Weekly )

ปัญหาและอุปสรรค

- คนในทีมไม่ค่อยพูดคุยกันจะพูดคุยกันแค่บางส่วน ทำให้ไม่ทราบว่ามีปัญหาในการทำงานหรือไม่

วิธีการแก้ไข

- นัดหมายการคุยเรื่องแผนการทำงานล่วงหน้า หาวัน-เวลาที่คนในทีมว่างตรงกันเพื่อทำการปรึกษาพูดคุยกันว่าในการทำงานจะทำอะไรบ้าง และแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้าง

- กระตุ้นในคนในทีมพูดคุยกันมากขึ้น เพื่อที่จะได้พูดคุยและรับทราบถึงปัญหาที่พบในการทำงานในตอนนี้ และช่วยกันแก้ไขปัญหาที่พบ

แผนที่จะทำในแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1

– ทำการเก็บ Requirement ว่าใน To-Do List Project จะทำการเพิ่ม feature อะไรให้แก่ระบบบ้าง

– เริ่มกำหนด Product Backlog ว่าจะทำอะไรบ้างใน To-Do List Project

– ทำการกำหนดว่าใน Sprint 2 จะมีการทำ feature อะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องการทำใน Sprint 2

– User สามารถแก้ไข Item ได้

– User ไม่สามารถกำหนด Deadline ย้อนไปในอดีตได้

– User สามารถกำหนด Priority ของแต่ละ Item ได้

– สามารถแยก User ในการเข้าใช้งานได้ คือ มีหน้าสำหรับเข้าสู่ระบบ และหน้าสำหรับสมัครสมาชิก

In Progress (Week 2)

– User สามารถแก้ไข Item ได้

– User ไม่สามารถกำหนด Deadline ย้อนไปในอดีตได้

Done ( from Week 1 )

– User สามารถแก้ไข Item ได้

– User ไม่สามารถกำหนด Deadline ย้อนไปในอดีตได้

สัปดาห์ที่ 2

– นัดหมายพูดคุยเรื่องการทำงานว่าในสัปดาห์ที่ 1 เริ่มทำอะไรไปแล้วบ้าง และมีปัญหาอะไรบ้างในการดำเนินงาน

– แจ้งคนในทีมว่าแผนงานที่เริ่มทำในสัปดาห์ที่ 1 มีอะไรบ้างที่ทำเสร็จแล้ว

– วางแผนว่าใน Week 2 จะเริ่มทำอะไรบ้าง

In Progress (Week 2)

– User สามารถกำหนด Priority ของแต่ละ Item ได้

– สามารถแยก User ในการเข้าใช้งานได้ คือ มีหน้าสำหรับเข้าสู่ระบบ และหน้าสำหรับสมัครสมาชิก

สัปดาห์ที่ 3

– นัดหมายพูดคุยเรื่องการทำงานว่าในสัปดาห์ที่ 2 ทำอะไรไปบ้าง มีปัญหาในเรื่องใดบ้างและช่วยกันแก้ไข

– กำหนดว่าในสัปดาห์ที่ 3 จะลงมือทำงานของแผนงานที่ได้ทำในสัปดาห์ที่ 2 ให้เสร็จในสัปดาห์นี้

– เริ่มจัดดำเนินการจัดทำเอกสาร บันทึกผลการทำงาน สรุปผลของแต่ละสัปดาห์

Done ( from Week 2 )

– User สามารถกำหนด Priority ของแต่ละ Item ได้

– สามารถแยก User ในการเข้าใช้งานได้ คือ มีหน้าสำหรับเข้าสู่ระบบ และหน้าสำหรับสมัครสมาชิก

รูปภาพประกอบ Daily Meeting

สรุปการประชุม Sprint Review

งานที่ทำเสร็จ

Product Backlog Items

– User สามารถแก้ไข Item ได้

– User ไม่สามารถกำหนด Deadline ย้อนไปในอดีตได้

– User สามารถกำหนด Priority ของแต่ละ Item ได้

– สามารถแยก User ในการเข้าใช้งานได้ คือ มีหน้าสำหรับเข้าสู่ระบบ และหน้าสำหรับสมัครสมาชิก

งานที่ยังทำไม่เสร็จ

Product backlog items

– ไม่มี

ปัญหาและอุปสรรคในการทำ Sprint

- การดำเนินการทำ Feature บางอันไม่ได้ตามที่ต้องการ

วิธีแก้ปัญหา

- ศึกษารูปแบบการใช้ที่สามารถทำตาม Feature ที่ต้องการได้ และนำไปปรับปรุงแก้ไข

การสื่อสารภายในทีม

- คนในทีมพูดคุยกันน้อย แต่ก็มีการสื่อสารกันตลอดว่ามีงานใดที่เริ่มทำไปแล้ว และงานใดที่ทำเสร็จแล้วบ้าง และในการทำงานมีปัญหาอะไรบ้าง