หลักฐานการทำงานตามกระบวนการ Scrum

สรุปการประชุม Daily Meeting ( Weekly )

ปัญหาและอุปสรรค

- คนในทีมพัฒนามีเวลาว่างไม่ตรงกัน บางครั้งคนในทีมมาไม่ครบทำให้คนในทีมบางคนไม่ทราบถึงแผนการทำงาน

- คนในทีมไม่ค่อยพูดคุยกันจะพูดคุยกันแค่บางส่วน ทำให้ไม่ทราบว่ามีปัญหาในการทำงานหรือไม่

วิธีการแก้ไข

- นัดหมายการคุยเรื่องแผนการทำงานล่วงหน้า หาวัน-เวลาที่คนในทีมว่างตรงกันเพื่อทำการปรึกษาพูดคุยกันว่าในการทำงานจะทำอะไรบ้าง และแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้าง

- กระตุ้นในคนในทีมพูดคุยกันมากขึ้น เพื่อที่จะได้พูดคุยและรับทราบถึงปัญหาที่พบในการทำงานในตอนนี้ และช่วยกันแก้ไขปัญหาที่พบ

แผนที่จะทำในแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1 – พูดคุยกันในทีมและทำการเก็บ Requirement ว่าใน To-Do List Project สามารถทำอะไรได้บ้าง ต้องทำอะไรบ้าง มีรูปแบบและการใช้งานอย่างไร

– เริ่มกำหนด Product Backlog ว่าจะทำอะไรบ้างใน To-Do List Project

– กำหนดว่าใน Sprint 1 จะทำอะไรบ้าง

In Progress (Week 1)

– User สามารถสร้าง/ลบ แต่ละ Item ได้

– User สามารถตั้งวัน Deadline ของ Item ได้

– User สามารถใส่ Note เพื่อบรรยายรายละเอียดของ Item ได้

สัปดาห์ที่ 2 – นัดหมายพูดคุยเรื่องการทำงานว่าในสัปดาห์ที่ 1 เริ่มทำอะไรไปแล้วบ้าง และมีปัญหาอะไรบ้างในการดำเนินงาน

– กำหนดว่าในสัปดาห์ที่ 2 ว่าจะเริ่มทำอะไรบ้าง

– แจ้งคนในทีมว่าแผนงานที่เริ่มทำในสัปดาห์ที่ 1 มีอะไรบ้างที่ทำเสร็จแล้ว

Done ( from Week 1 )

– User สามารถสร้าง/ลบ แต่ละ Item ได้

– User สามารถตั้งวัน Deadline ของ Item ได้

In Progress (Week 2)

– User สามารถใส่ Note เพื่อบรรยายรายละเอียดของ Item ได้

– User สามารถ Mark แต่ละ Item เป็น Done ได้โดย Item ที่เป็น Done จะถูกซ่อน

สัปดาห์ที่ 3 – นัดหมายพูดคุยเรื่องการทำงานว่าในสัปดาห์ที่ 2 ทำอะไรไปบ้าง มีปัญหาในเรื่องใดบ้างและช่วยกันแก้ไข

– กำหนดว่าในสัปดาห์ที่ 3 จะลงมือทำงานของแผนงานที่ได้ทำในสัปดาห์ที่ 2 ให้เสร็จในสัปดาห์นี้

Done ( from Week 2 )

– User สามารถใส่ Note เพื่อบรรยายรายละเอียดของ Item ได้

– User สามารถ Mark แต่ละ Item เป็น Done ได้โดย Item ที่เป็น Done จะถูกซ่อน

รูปภาพประกอบ Daily Meeting

สรุปการประชุม Sprint Review

งานที่ทำเสร็จ

Product Backlog Items

– User สามารถสร้าง/ลบ แต่ละ Item ได้

– User สามารถตั้งวัน Deadline ของ Item ได้

– User สามารถใส่ Note เพื่อบรรยายรายละเอียดของ Item ได้

– User สามารถ Mark แต่ละ Item เป็น Done ได้โดย Item ที่เป็น Done จะถูกซ่อน

งานที่ยังทำไม่เสร็จ

Product backlog items

– ไม่มี

สรุปการประชุม Sprint Review

ปัญหาและอุปสรรคในการทำ Sprint

ในส่วนของ Product Backlog Item ที่ User สามารถ Mark แต่ละ Item เป็น Done ได้โดย Item ที่เป็น Done จะถูกซ่อน

- ติดปัญหาคือไม่สามารถทำใน item ที่ทำเสร็จแล้วถูกซ่อนได้ในตอนแรก

วิธีแก้ปัญหา

- ศึกษารูปแบบโค้ดที่ใช้และขั้นตอนการเขียนที่สามารถทำให้ item ที่เมื่อถูกเลือกจะทำให้ item ชิ้นนั้นหายไป หรือถูกซ่อน

การสื่อสารภายในทีม

- คนในทีมพูดคุยกันน้อย แต่ก็มีการสื่อสารกันตลอดว่ามีงานใดที่เริ่มทำไปแล้ว และงานใดที่ทำเสร็จแล้วบ้าง

- การวางแผนการทำงานยังไม่เหมาะสมพอ เพราะในทีมบางส่วนยังไม่ทราบว่าในสัปดาห์นี้กำลังทำงานในขั้นตอนใด ทราบแต่งานที่เริ่มทำและงานที่ทำเสร็จ ซึ่งจากปัญหาการสื่อสารที่พบก็จะนำไปปรับปรุงรูปแบบในการวางแผนการทำงานที่จะเริ่มทำใน Sprint ต่อไป